|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第7次臨時會代表建議案執行情形報告表 | | | | | |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
| 民政類 | 1 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化社區電信局基地台遷移案。。 | 民政課 | 新化村行動通訊基地台元設置於新化村活動中心頂樓，因前揭建物辦理拆除重建，故基地台暫時拆遷移置新化村新化段412地號，俟新化村活動中心興建工程竣工後，再行遷回原址。 |
| 農觀類 | 1 | 邱志偉 | 建請鄉公所於農業資材室新興段180地號，周邊環境改善及鋪設水泥地面乙案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 1 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂4鄰60號至64號興建排水溝案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 2 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段433-480地號，增設護欄案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 3 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂段259、280地號，重新鋪設水泥路面案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 4 | 廖新一 | 建請鄉公所於土坂村新興社自來水塔用地，增設擋土牆案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 5 | 葛鴻文 | 建請鄉公所向水保局提報計劃修復南田段320號地到南田段287號地之農路。 | 財經課 | 本案已於113年4月16日現勘測設完竣並請廠商提送工程預算書(稿)，嗣後提報水保局。 |
| 建設類 | 6 | 邱志偉 | 建請鄉公所於新興段91、92、及新興段166、166-2、166-3、166-4等相關地號改善農路乙案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 7 | 邱志偉 | 建請鄉公所於紹雅段34、33、32、31、30、29、28-1、27、25、22等10筆地號產業道路鋪設水泥乙案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |
| 建設類 | 8 | 邱志偉 | 建請鄉公所於台拉段201、200、197、196、195等5筆地號興建擋土牆防護工程乙案。 | 財經課 | 會同設計單位於4/23辦理會勘。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺東縣達仁鄉民代表會第22屆第7次臨時會代表建議案執行情形報告表 | | | | | |
| 類別 | 號數 | 提案人 | 案由 | 承辦課 | 處理執行情形 |
|  |  |  |  |  |  |
| 建設類 | 9 | 王永福 | 建請鄉公所於達仁溪防汛道路鋪設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案已於112年4月16日現勘測設完竣並請廠商提送工程預算書(搞)，俟後辦理預算審查作業。 |
| 建設類 | 10 | 王永福 | 建請鄉公所於東72線安朔村文化牆前方道路柏油路面  改善工程乙案。 | 財經課 | 本案經112年4月16日現勘確認AC路面尚堪使用，俟汛期災後再行提報中央改善。 |
| 建設類 | 11 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段67地號及達人段10-4地號等農地間連接橋樑改善工程乙案。 | 財經課 | 本案已於112年4月16日現勘測設完竣並請廠商提送工程預算書(搞)，俟後辦理預算審查作業。 |
| 建設類 | 12 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段438、446、447、448、450、451等7筆農地，舖設水泥路面乙案。 | 財經課 | 本案已於112年4月16日現勘測設完竣並請廠商提送工程預算書(搞)，俟後辦理預算審查作業。 |
| 建設類 | 13 | 王永福 | 建請鄉公所於安朔村復興路11鄰25號住戶前方鄉公所所屬路燈燈杆（編號4018)橫移或移除乙案。 | 財經課 | 納入今年度路燈維護開口契約辦理。 |
| 建設類 | 14 | 王永福 | 建請鄉公所於達人段657地號舖設柏油路面工程乙案。 | 財經課 | 本案已於112年4月16日現勘測設完竣並請廠商提送工程預算書(搞)，俟後辦理預算審查作業。 |
| 建設類 | 15 | 劉仁宗 | 建請鄉公所於新化村新設路燈五盞案。 | 財經課 | 會同廠商於4/18辦理會勘。 |
| 建設類 | 16 | 邱慶蘭 | 建請鄉公所於舊台26縣，增設減速墊乙案。 | 財經課 | 本案已於112年4月16日現勘測設完竣並請廠商提送工程預算書(搞)，俟後辦理預算審查作業。 |
|  |  |  | (以下空白) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |